金岭北路地块项目施工图审查询价文件

一、工程名称:金岭北路地块项目施工图审查

二、项目概况：项目位于广州市南沙区南沙街道金岭北路朝阳桥边，地块总用地面积为15242.40平方米，总建筑面积约41531平方米（含地下室），主要建设办公楼，地上计容建筑面积约27531平方米，地下建筑面积约14000平方米。

三、工作内容：按广东省建设厅、广州市建设委员会印发的施工图设计文件审查实施办法及国家技术规范、标准、规程，以及提供的有关部门的审批文件、资料、图纸对金岭北路地块项目施工图进行审查，包括各专业的设计文件、技术文件（含勘察文件），并根据国家、省、市施工图审查有关要求，出具符合报建、验收要求的施工图审查报告，在规定时间内进行备案。

项目拟按"基坑支护和土方开挖"、"地下室"、"±0.000以上"三阶段办理施工证，报价单位须无条件配合分阶段进行施工图审查（含线上、线下审查），无条件配合项目报建、验收。

- 施工图审查时间要求：向施工图审查单位交齐全部文件与资料之日起，在联合审查系统完成初步审查意见时间为8个工作日，在设计院整改合格后2个工作日内出施工图审查合格书。最终以合同具体约定为准。

五、询价内容

- 资质及人员要求

1.1报价单位具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

1.2报价单位具有具备建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构二类（或以上）资质证书（业务范围包括房屋建筑工程）。

1.3项目负责人具备工程类高级工程师或以上职称（或一级注册建筑师资格，或一级注册结构工程师资格），并具有从事工程设计或施工图审查10年或以上（含10年）工作经验。项目负责人需为本单位职工，并能够提供投标截止前近1个月（2025年02月）的社会保险证明原件扫描件（社保证明需能反映参保人在该报价单位缴纳社保））。工作经验年限从毕业证书的核发时间（大学专科(或以上)学历）起计。

- 本次施工图审查费为总价包干，限价：¥226200.00元。报价不得高于限价，否则按无效报价处理。本项目监理费限价参照《转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》穗价〔2011〕126号文件为计费依据，按项目EPC中标价中的设计费（金额为4350000.00元）的6.5%计算为282750.00元，下浮20%后为226200.00元。

报价下浮率=1-（报价/282750.00元）×100%。

3、评标方式：符合资质及人员要求的报价单位中，最低报价者中标。若出现最低报价相同的情况，则按单位资质、项目负责人资质、工作经验的顺序进行比对，择优选取。中标结果将在广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn）、广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn/）进行公示。

- 报价要求

凡有意参与本项目报价的单位，请于2025年3月18日17：00前将报价单（详见附件）、营业执照、资质证书、人员名单、社保证明等相关资料（均需加盖报价单位公章）密封后（封面注明：金岭北路地块项目施工图审查报价），邮寄至：广州市南沙区环市大道中富汇街3号楼501，联系人：李工，020-66806279。

询价单位：广州南沙经发建筑有限公司

2025年3月12日

附件：

报价单

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金岭北路地块项目施工图审查 |  |  |  |
| 报价下浮率=1-（监理报价/282750.00元）✖100%。报价下浮率应不低于30%。 附：营业执照、资质证书、人员名单、社保证明等相关资料 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

2025年  月  日